# 周例会工作汇报发言稿

发言人： 张伟（金融科技部·产品经理） 会议时间： 2026年8月4日（周一）10:00 会议地点： 华信金融大厦8层会议室B

各位同事、王总监，大家上午好。下面由我汇报金融科技部上周的工作进展以及本周的工作计划。

一、上周重点工作完成情况

上周我们团队主要完成了三项核心任务。第一，FinPilot 智能办公平台的 2.4 版本迭代已经按照原定计划在周三顺利上线，本次更新重点优化了知识库检索的响应速度，平均查询耗时从原来的 3.2 秒降到了 1.1 秒，性能提升了约 65%，用户侧反馈良好。第二，我们配合合规风控部完成了数据脱敏模块的验收测试，DataMask 2.0 现在可以自动识别身份证号、手机号、银行卡号等六类敏感字段并进行掩码处理，测试通过率 100%。第三，智能会议纪要功能的需求评审已经完成，共梳理出 23 个功能点和 8 个 P0 级需求，原型设计预计本周五可以交付。

二、存在的问题与风险

目前有一个需要关注的问题：运营管理部反映 OA 报销模块与财务系统的数据同步偶尔出现延迟，经排查是因为上游 ERP 接口在高并发场景下存在限流策略，高峰时段（每周一上午 9 点到 11 点）约有 5% 的请求会被降级处理。我们已经和 ERP 供应商开了两次电话会议，对方承诺本周四前给出扩容方案和时间表。

三、本周工作计划

本周的重点工作有三项：一是启动 FinPilot 智能会议纪要功能的技术方案设计，预计周三完成概要设计评审；二是配合运维组完成 OA 系统数据库的季度巡检和索引优化；三是安排两位新入职同事的 FinPilot 平台操作培训，帮助他们尽快上手。

以上是我的汇报，如有问题请大家指正。谢谢。